附件2

解决城镇普通中小学大班额问题规划汇总表

东营   市政府（章）

| 序号 | 解决城镇普通中小学大班额问题需增加的班数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类别 |  |  | 建设数量 （所） |  |  | 新增学位数 （个） |  |  | 新增班数 （个） |  |  | 新增校舍面积 （平方米） |  |  | 用地需求 （亩） |  |  |  | 资金投入 （万元） |  |  |  | 教师需求 （名） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 解决目前大班额问题需要增加的班数（个） |  |  |  | 解决新增学龄人口需要增加的班数（个） |  |  |  | 总计（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 小学 | 初中 | 高中 | 小计 | 小学 | 初中 | 高中 | 小计 | 小学 | 初中 | 高中 |  |  |  | 完成年度 |  |  | 完成年度 |  |  | 完成年度 |  |  | 完成年度 |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  | 完成年度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 2016 | 2017 | 总计 | 2016 | 2017 | 总计 | 2016 | 2017 | 总计 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 | 总计 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 528 | 204 | 294 | 30 | 712 | 427 | 228 | 57 | 1240 | 631 | 522 | 87 | 改扩建43所 | 小学 |  | 14 | 5 | 9 | 4950 | 1980 | 2970 | 110 | 44 | 66 | 39177 | 19677 | 19500 | 10.5 | 0 | 2.5 | 8 | 17072 | 0 | 12298 | 4774 | 227 | 0 | 88 | 139 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初中 |  | 18 | 9 | 9 | 11800 | 8100 | 3700 | 239 | 165 | 74 | 71236 | 41276 | 29960 | 120 | 40 | 71.54 | 8.5 | 40673.2 | 2000 | 29780.2 | 8893 | 501 | 0 | 363 | 138 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九年一贯制学校 | 小学部 | 9 | 1 | 8 | 4125 | 440 | 3685 | 94 | 11 | 83 | 56700 | 0 | 56700 | 178 | 0 | 178 | 0 | 34726 | 1700 | 17365 | 15661 | 342 | 0 | 78 | 264 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初中部 |  |  |  | 2750 | 850 | 1900 | 55 | 17 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高中 |  | 2 | 0 | 2 | 1500 | 0 | 1500 | 30 | 0 | 30 | 10300 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442 | 0 | 2665 | 1777 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建 19所 | 小学 |  | 6 | 1 | 5 | 7590 | 765 | 6825 | 187 | 17 | 170 | 120600 | 27600 | 93000 | 440.7 | 0 | 112 | 328.7 | 46900 | 0 | 13000 | 33900 | 362 | 0 | 36 | 326 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初中 |  | 1 | 1 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 48 | 48 | 0 | 73800 | 73800 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 35800 | 16000 | 19800 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九年一贯制学校 | 小学部 | 7 | 0 | 7 | 9600 | 0 | 9600 | 240 | 0 | 240 | 236850 | 0 | 236850 | 741 | 0 | 741 | 0 | 116723 | 0 | 62054 | 54669 | 835 | 0 | 0 | 835 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初中部 |  |  |  | 7200 | 0 | 7200 | 180 | 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高中 |  | 5 | 0 | 5 | 2850 | 1600 | 1250 | 57 | 32 | 25 | 531900 | 355473 | 176427 | 1542 | 308 | 1234 | 0 | 204060 | 0 | 110024 | 94036 | 110 | 0 | 42 | 68 |
| 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 17 | 45 | 54765 | 16135 | 38630 | 1240 | 334 | 906 | 1140563 | 517826 | 622737 | 3287.2 | 603 | 2339 | 345.2 | 500396.2 | 19700 | 266986.2 | 213710 | 2611 | 0 | 751 | 1860 |