附件1

威海市解决城镇中小学大班额问题专项规划

为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于解决城镇普通中小学大班额问题有关事宜的通知》（鲁政办字〔2015〕152号）和省政府电视会议精神，确保按时完成我市解决城镇普通中小学大班额问题目标任务，在各区市专项规划基础上制定全市规划如下：

一、基本情况分析

目前，全市共有小学90所，在校生为10.69万人，班数共2415个，班额46人以上的超标准班827个，占全市小学总班数的34.24%，其中班额56人以上的班19个，占总班数的0.79%；普通初中86所（含九年一贯制学校35所），在校生7.9万人，班数共1718个，班额51人以上的超标准班415个，占全市初中总班数的24.16%，其中班额56人以上的班57个，占总班数的3.32%；普通高中16所，在校生3.6万人，班数共677个，班额51人以上的超标准班289个，占全市高中总班数的42.69%，其中班额56人以上的班60个，占总班数的8.86%。通过测算，未来两年解决目前大班额问题需增加教学班347个，满足新增学龄人口就学需求需增加教学班287个，总计需增加634个教学班，新增约2.98万个学位。

二、规划内容

（一）校舍建设。

2015—2017年，全市计划投资29.08亿元，新建学校17所，其中，小学10所、初中1所、九年一贯制学校4所、高中2所；改扩建学校33所，其中，小学18所、初中6所、九年一贯制学校3所、高中6所。（具体规划详见附件3）

1. 2015年，全市建设项目在临港区，计划投资2000万元，改扩建小学1处，新增教学班18个，新增学位780个。

2. 2016年，全市计划投资15.66亿元，改扩建小学12处、初中4处、九年一贯制学校3处、高中3处；新建小学6处、初中1处、九年一贯制学校2处，可新增485个教学班，新增学位22674个。分别是：

环翠区计划投资1.43亿元，改扩建小学2处、初中1处、九年一贯制学校1处，新建小学1处，新增学位6135个。

文登区计划投资2800万元，改扩建小学2处，新增学位360个。

荣成市计划投资2.39亿元，改扩建小学5处、初中2处，新建小学1处、初中1处，新增学位3390个。

乳山市计划投资2.21亿元，改扩建小学1处、初中1处，新建小学1处、九年一贯制学校2处，新增学位4040个。

高区计划投资3.5亿元，改扩建小学1处、九年一贯制学校1处，新建小学1处，新增学位4300个。

经区计划投资1.14亿元，改扩建小学1处，新建小学2处，新增学位3735个。

市直计划投资4.71亿元，改扩建九年一贯制学校1处，高中3处，新增学位714个。

3. 2017年，计划投资13.22亿元，改扩建小学5处、初中2处，高中3处；新建小学4处、九年一贯制学校2处、高中2处，可新增437个教学班，新增学位20760个。分别是：

环翠区计划投资1.6亿元，改扩建初中1处，新建小学1处，新增学位3550个。

文登区计划投资8500万元，改扩建小学2处，新增学位1125个。

荣成市计划投资3.1亿元，改扩建小学2处、高中1处，新建小学1处、高中1处，新增学位4610个。

乳山市计划投资8200万元，改扩建小学1处、初中1处、高中2处，新建九年一贯制学校1处，新增学位3150个。

高区计划投资7000万元，新建小学1处，新增学位1350个。

经区计划投资5000万元，新建小学1处，新增学位1350个。

临港区计划投资1.2亿元，新建九年一贯制学校1处，新增学位1125个。

市直计划投资4.45亿元，新建高中1处，新增学位4500个。

（二）设施配备。

新建、改扩建学校完工后，结合推进学校标准化建设，加强教育设施装备配备，满足教育教学需求。按照《山东省普通中小学基本办学条件标准》要求，为新建、改扩建学校配足配齐图书资料、实验仪器器材、通用技术及综合实践活动教学设备、体卫艺教学设备、教育信息化及现代教育技术设备等，加强运动场地及室外设施建设，全面改善中小学办学条件。

（三）师资配置。

2016、2017两年时间，全市新建、改扩建学校计划招聘教师1227名，其中，环翠区102名、文登区82名、荣成市150名、乳山市426名、高区162名、经区109名、临港区60名、市直136名（具体详见附件3）。分年度情况如下：

2016年，全市共计划招聘教师584名。其中，环翠区50名、文登区20名、荣成市72名、乳山市225名、高区119名、经区52名、市直46名。

2017年，全市共计划招聘教师643名。其中，环翠区52名、文登区62名、荣成市78名、乳山市201名、高区43名、经区57名、临港区60名、市直90名。

规划项目全部完成后，全市可新增教学班940个，新增学位44214个，到2017年底，我市所有城镇中小学班额将全部达到标准要求，彻底解决城镇中小学大班额问题。